# 21.12.2018г. №87

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКИЙ РАЙОН

КАЧУГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ КАЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    №54 от 27.04.2018г

Рассмотрев представленную Администрацией Качугского городского поселения Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение на 2013 - 2032 годы, руководствуясь  федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с «Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502, п. 4 ч. 1 ст. 31 Устава Качугского муниципального образования, городское поселение, Дума Качугского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Изложить в новой редакции  приложение №1 долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение 2013 – 2032 годы,  утверждённую решением думы Качугского городского поселения   №54 от 27.04.2018г

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Качуга» и разместить на официальном сайте администрации Качугского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Качугского муниципального образования,

городское поселение                                                                            А.В Воложанинов

| № | Наименование проводимого мероприятия* | Месторасположение объекта | Год исполнения | Сумма (млн. рублей) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Строительство водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Таёжная, 8а. | 2013 | 0,500 |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: пер. Горького, ул. Пушкина, | 2013 | 0,200 |
| 3. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. 9 мая | 2013 | 0,500 |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул. Иркутская, ул. Еловая, ул.Снежная, ул.Первомайская | 2014 | 0,500 |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул. Юбилейная, ул. Нагорная, ул.Ленина, ул. Совторговли, ул.Садовая, ул.Мичурина | 2015 | 0,500 |
| 6. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, Краснова 3а | 2015 | 0,492 |
| 7. | Капитальный ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Розенталя, Каландарашвили | 2016 | 0,500 |
| 8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | р.п. Качуг, от скважин: ул. Юбилейная, Таёжная, Полярная (протяженность 1850 м) | 2016 | 0,130 |
| 9. | Строительство водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Зелёная | 2017 | 0,800 |
| 10. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,ул. Олимпийская, ул.Чапаева | 2018 | 0,265 |
| 11. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Горького | 2019 | 0,150 |
| 12. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг, ул. Розенталя | 2020 | 0,200 |
| 13. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг ул. Восточная | 2021 | 0,350 |
| 14. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг пер. Больничный | 2022 | 0, 300 |
| 15. | Ремонт водонапорной башни | р.п. Качуг ул. Лесная | 2023 | 0, 250 |
| 16. | Ремонт водонапорной башни |  | 2024 | 0, 250 |
| 17. | Ремонт водонапорной башни |  | 2025 | 0, 250 |
| 18. | Ремонт водонапорной башни |  | 2026 | 0, 250 |
| 19. | Строительство водонапорной башни |  | 2027 | 0, 250 |
| 20. | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 2028 | 0, 250 |
| 21. | Строительство водонапорной башни |  | 2029 | 0, 250 |
| 22. | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 2030 | 0, 250 |
| 23. | Строительство водонапорной башни |  | 2031 | 0, 250 |
| 24. | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 2032 | 0, 250 |
| 5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Установка 1-го нового котла, насосной группы; Замена дымовой трубы, ремонт тепловых сетей и ХВС по ул.Северная. ул.Краснова | «Гостиница Лена» | 2013 | 0,100 |
| 2. | Капитальный ремонт системы отопления и ХВС в многоквартирном доме | р.п. Качуг, ул. Маяковского, 22 | 2013 | 0,400 |
| 3. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС по ул. Краснова | Тепловые сети | 2014 | 0,108 |
| 4. | Капитальный ремонт котельной и котельно-вспомогательного оборудования в п. Качуг | р.п. Качуг, ул.Таёжная 8а | 2015 | 0,300 |
| 5. | Капитальный ремонт котельной и котельно-вспомогательного оборудования в п. Качуг | р.п. Качуг, ул.Таёжная 8а | 2016 | 0, 308 |
| 6. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС по ул. Каландарашвили, Победы | р.п. Качуг, котельная «Гостиница» | 2018 | 0,350 |
| 7. | Установка 2-х новых котлов, насосной группы; | р.п. Качуг, котельная «РТП» | 2016 | 0,250 |
| 8. | Капитальный ремонт котельной по ул. Ленских Событий | р.п. Качуг, котельная «Управление с/х» | 2017 | 0, 100 |
| 9. | Капитальный ремонт котельной | р.п. Качуг, котельная «Гостиница» | 2018 | 0, 350 |
| 10. | Капитальный ремонт котельной | .п. Качуг, котельная «ПСК» | 2019 | 0,350 |
| 11. | Ремонт тепловых сетей | ул.Маяковского, Северная, Таёжная | 2020 | 0,500 |
| 12. | Капитальный ремонт котельной и котельно-вспомогательного оборудования в п. Качуг |  | 2021 | 0,500 |
| 13. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС |  | 2022 | 0,500 |
| 14. | Капитальный ремонт котельной и котельно-вспомогательного оборудования в п. Качуг |  | 2023 | 0,500 |
| 15. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС |  | 2024 | 0,500 |
| 16. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС |  | 2025 | 0,500 |
| 17. | Капитальный ремонт котельной и котельно-вспомогательного оборудования в п. Качуг |  | 2026 | 0,500 |
| 18. | Капитальный ремонт котельной |  | 2027 | 0,500 |
| 19. | Капитальный ремонт котельной |  | 2028 | 0,500 |
| 20. | Капитальный ремонт котельной |  | 2029 | 0,500 |
| 21. | Капитальный ремонт котельной |  | 2030 | 0,500 |
| 22. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС |  | 2031 | 0,500 |
| 23. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ХВС |  | 2032 | 0,500 |

| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
| 1. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Степная, ул. Ленская, ул. Энергетическая | 2013 | 0,350 |
| 2. | Установка приборов учёта | ул. Победы, ул. Каландарашвили, ул.Горького, ул. Осоавиахимская, ул.Красной Звезды, ул.Ленских Событий | 2014 | 0,400 |
|  | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Победы, ул. Горького, ул. Красноармейская, ул. Юбилейная, ул. Первомайская ул.Северная, ул. Нагорная, пер. Больничный. | 2015 | 0,433 |
| 3. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Партизанская, ул. Рабочая, пер. Дорожный, пер. Строительный, ул. Автомобилистов | 2016 | 0,581 |
| 4. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Снежная, ул. Иркутская, ул. Еловая, ул. Жемчужная. | 2017 | 0,357 |
| 5. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Лесная, ул. Крупской, ул. Таежная, ул. Березовая | 2018 | 0,315 |
| 6. | Монтаж каскадного освещения | р.п. Качуг, ул. Береговая, ул. Луговая | 2019 | 0,396 |
| 7. | Монтаж каскадного освещения |  | 2020 | 0,350 |
| 8. | Монтаж каскадного освещения |  | 2021 | 0,350 |
| 9. | Монтаж каскадного освещения |  | 2022 | 0,350 |
| 10. | Монтаж каскадного освещения |  | 2023 | 0,350 |
| 11. | Монтаж каскадного освещения |  | 2024 | 0,350 |
| 12. | Монтаж каскадного освещения |  | 2025 | 0,350 |
| 13. | Монтаж каскадного освещения |  | 2026 | 0,350 |
| 14. | Монтаж каскадного освещения |  | 2027 | 0,350 |
| 15. | Монтаж каскадного освещения |  | 2028 | 0,350 |
| 16. | Монтаж каскадного освещения |  | 2029 | 0,350 |
| 17. | Монтаж каскадного освещения |  | 2030 | 0,350 |
| 18. | Монтаж каскадного освещения |  | 2031 | 0,350 |
| 19. | Монтаж каскадного освещения |  | 2032 | 0,350 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 1. | Приобретение мусорных контейнеров, объёмом 0,7 м3 для ТБО (30 шт.) | Администрация Качугского городского поселения | 2013 | 0,220 |
| 2. | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО (14 шт.) | Дворы многоквартирных домов | 2014 | 0,211 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2019 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2020 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2021 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2022 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2023 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2024 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2025 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2026 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2027 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2028 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2029 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2030 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2031 | 0,100 |
|  | Оборудование площадок для установки контейнеров под ТБО |  | 2032 | 0,100 |

# Text boxes

Приложение №1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Качугского муниципального образования, городское поселение  на 2013 – 2032 годы